莆田市房屋建筑和市政基础设施工程

- 设 计 招 标 文 件

- 招 标 编 号：           ZCGL[2024]-招021号

项目名称：   东岩山公园北侧宫保尚书祠旁地质灾害防治工程设计

招  标  人：          莆田市园林物业有限公司           (盖章)

招标代理人：         正诚管理咨询集团有限公司          (盖章)

日期：2024年7月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款（格式）

第四章  投标文件格式

第一章  招标公告

1．招标条件

本招标项目东岩山公园北侧宫保尚书祠旁地质灾害防治工程设计已批准建设，项目业主为莆田市园林物业有限公司，建设资金来自企业自筹，委托的招标代理单位为正诚管理咨询集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计 进行公开招标

2．项目概况和招标范围

  - 建设地点：莆田市东岩山公园；

2）建设规模：建安工程费暂按300万（包括但不限于勘察设计费、建安费、监理服务费等），设计边坡总长度约50米，现场坡脚堆积岩土体约40m，堆积体主要成份为残积砂质粘土及风化岩石，为岩土混合边坡,现状人工边坡坡高约9.5m,坡宽约7m,坡墙距约7.5m，人工坡度约65°，坡向40°（实际情况以现场为准）。

3）招标范围和内容：包含本项目涉及的所有设计及后续服务,最终实施内容以招标人实际需求为准。

4）设计总周期：30日历天。

5）招标人要求设计工期不超过30日历天（含方案论证、施工图送审初稿和施工图修编等）。中标人如不能在设计工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金。

6) 后续服务：从设计人提交正式的报告书、至工程竣工结算、归档备案止，服务内容包括各阶段设计文件修改完善、配合施工图的预算工作、工程建设过程中的设计变更、技术咨询服务及工程竣工、结算归档备案等后续服务工作。

7) 设计质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求，符合福建省建筑边坡与深基坑工程管理规定，若质量评定不能达到国家规范要求，中标人除返工至达到国家规范要求，并承担所造成的一切损失由中标人承担。设计人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。

8）本项目最高限价

（1）工程设计收费按国家计委和建设部《工程勘察设计收费标准（2002）10号》文件执行。以岩土工程设计收费计价表为依据，岩土工程设计复杂程度类别按Ⅰ。

（2）最高限价：本工程设计费用=岩土工程设计收费基准价×70%。

（3）以经第三方造价咨询单位审核后的建安工程费作为计费基数计取设计费。

（4）设计变更不再增加设计费。

（5）如遇政策性因素、实用性因素等其它因素造成设计项目取消的情况，招标人应按已完成的工作量相应支付费用。

（6）结算时设计费总额不得超过9.94万元，超过部分由承包人承担，若未达到最高限价，按实结算。

注：投标人的投标报价不得高于或等于设计费的最高限价，否则不得推荐为中标候选人。

3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求投标人具备承担本工程项目的设计能力并具备建设行政主管部门核发的工程勘察专业类岩土工程设计乙级及以上资质的独立法人（不分主、增项差别）；

3.2本招标项目的投标人须为莆田城市园林发展集团有限公司供应商名录库中工程设计类入库的单位。

3.3投标人拟担任本招标项目的设计总负责人应具备国家注册岩土工程师，且须为投标单位的在职人员。（项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称证上没有体现工作单位的，须提供相关人员近三个月的社保缴费证明。项目负责人专业以注册执业证或职称证上的专业为准，若未能在上述任一种证书上体现专业的，按资格不合格处理。）对边坡和基坑工程凡设计文件中涉及刚性、格构梁、扶壁式挡墙、内支撑、复杂钢筋混凝土结构等内容的，必须由一级注册结构工程师参与设计并加盖相应的一级注册结构工程师印章。

3.4本招标项目不接受联合体投标。

3.5投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目设计的能力，具体要求详见招标文件；

3.6本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查，招标人将在莆田城市园林发展集团有限公司网发布招标信息。

4.招标文件的获取

4.1招标人自2024年7月8日起在莆田城市园林发展集团招标采购网（http://www.ptcsyl.com/ztb.html）发布招标信息。投标人可登入网站自行下载招标文件。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：最低评标价法。

6.投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金为人民币贰仟元整（￥2000元）。提交方式为银行转账，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以银行到账时间为准（投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***或项目名称：***）的投标保证金”）。未中标的保证金在公示期结束后5个工作日内无息退还，中标人保证金在签订《建设工程设计合同》且缴纳相应的履约保证金后退还。

投标保证金缴纳账户：开户名称—莆田市园林物业有限公司，开户行—平安银行莆田分行，开户账号—15487731160026

- 投标文件的递交

1）投标人在规定的截止时间前，在莆田城市园林发展集团招标采购网（http://www.ptcsyl.com/ztb.html）线上报价和上传投标文件要求的材料，无加盖公章或材料不齐全，视为无效报价。

2) 截止时间：2024年 7月 12日 15 时 30 分。

8.  发布公告的媒介

招标人在莆田城市园林发展集团招标采购网http://www.ptcsyl.com/ztb.html）发布招标信息。

9.联系方式

招标人：莆田市园林物业有限公司

联系人：小刘

电话： 15860011481

招标代理机构：正诚管理咨询集团有限公司

联系人：    小陈

电话：  18905945133

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1项目名称：东岩山公园北侧宫保尚书祠旁地质灾害防治工程设计

1.2建设地点：莆田市东岩山公园

1.3建设规模：建安工程费暂按300万（包括但不限于勘察设计费、建安费、监理服务费等），设计边坡总长度约50米，现场坡脚堆积岩土体约40m，堆积体主要成份为残积砂质粘土及风化岩石，为岩土混合边坡,现状人工边坡坡高约9.5m,坡宽约7m,坡墙距约7.5m，人工坡度约65°，坡向40°（实际情况以现场为准）。

1.4招标范围和内容：包含本项目涉及的所有设计及后续服务,最终实施内容以招标人实际需求为准。

1.5设计总周期：30日历天。

1.6招标人要求设计工期不超过30日历天（含方案论证、施工图送审初稿和施工图修编等）。中标人如不能在设计工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金。

1.7后续服务：从设计人提交正式的报告书、至工程竣工结算、归档备案止，服务内容包括各阶段设计文件修改完善、配合施工图的预算工作、工程建设过程中的设计变更、技术咨询服务及工程竣工、结算归档备案等后续服务工作。

1.8设计质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求，符合福建省建筑边坡与深基坑工程管理规定，若质量评定不能达到国家规范要求，中标人除返工至达到国家规范要求，并承担所造成的一切损失由中标人承担。设计人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。

2.资金来源：企业自筹

3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求投标人具备承担本工程项目的设计能力并具备建设行政主管部门核发的工程勘察专业类岩土工程设计乙级及以上资质的独立法人（不分主、增项差别）；

3.2本招标项目的投标人须为莆田城市园林发展集团有限公司供应商名录库中工程设计类入库的单位。

3.3投标人拟担任本招标项目的设计总负责人应具备国家注册岩土工程师，且须为投标单位的在职人员。（项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称证上没有体现工作单位的，须提供相关人员近三个月的社保缴费证明。项目负责人专业以注册执业证或职称证上的专业为准，若未能在上述任一种证书上体现专业的，按资格不合格处理。）对边坡和基坑工程凡设计文件中涉及刚性、格构梁、扶壁式挡墙、内支撑、复杂钢筋混凝土结构等内容的，必须由一级注册结构工程师参与设计并加盖相应的一级注册结构工程师印章。

3.4本招标项目不接受联合体投标；

3.5投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目勘察的能力，具体要求详见招标文件；

3.6本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

3.7投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)的代建人；

(3)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(4)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(5)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(6)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(7)被责令停业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的；

(10)企业法人、拟派出主要项目负责人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(11)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(12)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市发展服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场踏勘。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

招标人自2024年7月8日起在莆田城市园林发展集团招标采购网（http://www.ptcsyl.com/ztb.html）发布招标信息。

10.招标文件的制定依据

本招标文件依据现行的有关法律、法规和规章，以及莆政综〔2020〕47号。本招标文件如存在未尽事宜之处，按照莆政综〔2020〕47号执行。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，可在2024年7月9日17：00前向招标人以书面信函形式提出（应列明招标工程项目名称和编号）。

11.2招标人将于2024年 7 月  11日18：00前在莆田城市园林发展集团招标采购网（http://www.ptcsyl.com/ztb.html）上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.设计费用最高限价

12.1本项目最高限价

（1）工程设计收费按国家计委和建设部《工程勘察设计收费标准（2002）10号》文件执行。以岩土工程设计收费计价表为依据，岩土工程设计复杂程度类别按Ⅰ。

（2）最高限价：本工程设计费用=岩土工程设计收费基准价×70%。

（3）以经第三方造价咨询单位审核后的建安工程费作为计费基数计取设计费。

（4）设计变更不再增加设计费。

（5）如遇政策性因素、实用性因素等其它因素造成设计项目取消的情况，招标人应按已完成的工作量相应支付费用。

（6）结算时设计费总额不得超过9.94万元，超过部分由承包人承担，若未达到最高限价，按实结算。

注：投标人的投标报价不得高于或等于设计费的最高限价，否则不得推荐为中标候选人。

12.2设计人必须负责合理的设计修改以及应由设计人支付的税金、设计方案、初步设计、施工图设计及后续服务工作、各阶段评审费、专家费及会务费等，包含在发包价中，发包人不再支付任何费用。

12.3设计论证审批期间及后续工作，招标人要求中标人按设计论证及期后续工作需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。

12.4本项目设计费支付进度暂按下表（以后续双方合同签订内容为准）：

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 60% | 经第三方造价咨询单位审核后的建安工程费作为计费基数计取确定总设计费并收到设计单位出具的增值税专用发票后10个工作日内 |
| 第二次付费 | 40% | 项目竣工验收并收到设计单位出具的增值税专用发票后10个工作日内 |

(三)投标文件

13.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成

1、投标承诺函

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

注：投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书等）和项目负责人信息（设计负责人注册证书等）应直接在投标文件中体现，未体现的按废标处理。

14.投标有效期

本招标项目的投标有效期为 90 日历天(从投标截止之日算起)。

15.投标保证金

15.1本招标项目的投标保证金为人民币贰仟元整（￥2000元）。提交方式为银行转账，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以银行到账时间为准（投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***或项目名称：***）的投标保证金”）。未中标的保证金在公示期结束后5个工作日内无息退还，中标人保证金在签订《建设工程设计合同》且缴纳相应的履约保证金后5个工作日内无息退还。

投标保证金缴纳账户：开户名称—莆田市园林物业有限公司，开户行—平安银行莆田分行，开户账号—15487731160026

15.2投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

16.投标文件的编制

16.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

16.2投标文件应当对招标文件有关工程设计发包价、招标设计周期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章，提交至莆田城市园林发展集团有限公司招标采购网。投标人无需到现场，采用线上投标（具体操作方法到莆田城市园林发展集团有限公司招标采购网首页下载）。

17.中标单位应在领取中标通知书将投标文件纸质版4份递交至招标代理。

18.投标文件的提交地点、提交截止时间

18.1投标人在规定的截止时间前，在莆田城市园林发展集团招标采购网（http://www.ptcsyl.com/ztb.html）线上报价和上传投标文件要求的材料，无加盖公章或材料不齐全，视为无效报价。

- 18.2 截止时间：2024年7月12日 15 时 30 分。

18.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人重新组织招投标。

(四)开标、评标及定标

19.开标

- 19.1本招标项目是采用线上上传报价及投标文件。

- 19.2开标时间：2024年7月 12日 15 时 30 分，开标地点为：莆田城市园林发展集团会议室一楼。各位投标人如需至现场观看须持授权委托书入场。

19.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

19.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。

(4)确定进入资格审查的潜在投标人名单。

(5) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(6)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、设计工期、设计质量、项目负责人姓名及其它必要的内容。

20.评标

20.1 资格审查小组审查投标文件确定中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入下一个程序：

20.1.1投标人的企业营业执照、企业资质不符合招标文件要求的；

20.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

20.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

20.1.4具有投标须知第3.6条情形之一的；

20.1.5投标人拟派的项目负责人资格不符合招标文件要求的；

20.1.6投标人未按招标文件将企业及个人的证书、证件直接在投标文件中体现，未体现的按废标处理。

20.1.7投标人报价超过最高限价的。

20.1.8投标人不是莆田城市园林发展集团有限公司供应商名录库中工程设计类入库的单位。

21.确定中标人

21.1 资格审查小组完成详细评审后对各投标文件的评审结果进行汇总，从审查合格的且报价最低的投标人确定为中标人（若同为两家合格且报价最低的，由招标人随机抽取一家确定为中标单位）。

21.2 经过审查，合格投标人少于3家的，招标人将重新组织招标。

21.3 审查结束时，资格审查小组根据审查实际情况和审查结果向招标人提交情况报告。情况报告由资格审查小组全体成员签字，资格审查小组成员不得拒绝签字，如资格审查小组个别成员对审查结果持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。

22.中标通知和中标公示

22.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期、项目负责人名称，在莆田城市园林发展集团招标采购网（http://www.ptcsyl.com/ztb.html）公示。

22.2在评标结束公示期满后3日内，招标人未接到相关行政监督部门受理投诉通知时，应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

23.附则

23.1在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人须到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

23.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

24  签订合同

24.1中标人必须于领取中标通知书后7个工作日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计合同，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

24.2中标人应在签订建设工程设计合同后3天内进场设计等相关事务。

24.3中标人应在签订建设工程设计承包合同后十五日内将设计承包合同原件提交相关部门备案。

24.3中标单位逾期不领取中标通知书或不与建设单位签订建设工程设计承包合同的，招标人将取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

25  履约担保

25.1中标人中标后在签订建设工程设计合同前须向招标人交纳的履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10 %，履约保证金应采用 现金转账或银行保函或担保保函或保险保函 方式提交，以现金形式汇到招标人指定的账户。

25.2工程施工项目通过竣（交）工质量验收后，中标人申请返回履约保证金，招标人收到返回履约保证金申请函后30天内退还履约保证金。

25.3工程建设期间，发包人要求中标人按项目建设需要无偿委派相关人员及时解决工程设计相关问题及签署有关文件。

(六)标后管理

26.标后管理

本招标项目的标后监督管理按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》及莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》（莆政综〔2020〕47号）。

第三章   合同条款（格式）

本合同范本仅供参考，招标人应当根据项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

建设工程设计合同（一）

工  程  名  称：东岩山公园北侧宫保尚书祠旁地质灾害防治工程设计

工  程  地  点：

合  同  编  号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发   包  人：  莆田市园林物业有限公司

设   计  人：

签  订  日  期：        2024年    月

发包人： 莆田市园林物业有限公司

设计人：

发包人委托设计人承担   东岩山公园北侧宫保尚书祠旁地质灾害防治  工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条   本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2  国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3  建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1  委托方给设计方的委托书

2.2  委托方提交的基础资料

第三条   本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总投资（万元） | 费 率 % | 估算设计费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积（m2） | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 2 |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 3 |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四条   发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计委托书及设计要求 | 1 | 合同签订前 |  |
| 3 | 最新的1：500地形图（含电子版） | 1 | 合同签订前 |  |
| 4 | 项目周边市政资料 | 1 | 合同签订前 |  |
| 5 | 经审查的工程地质勘察报告（公共设施需提供） | 1 | 合同签订前 |  |
| 6 | 政府相关部门审批意见 | 1 | 合同签订前 |  |

第五条   设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件（含电子文件） | 6 |  |  |
| 2 | 施工图设计文件（含电子文件） | 8 |  |  |

第六条   本合同设计收费估算为          元人民币（含税金额）。设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 60% | 经第三方造价咨询单位审核后的建安工程费作为计费基数计取确定总设计费后10个工作日内 |
| 第二次付费 | 40% | 项目竣工验收后10个工作日内 |

说明：

提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。各阶段设计费申请时，若因上级拨付问题无法及时拨付进度款的，发包人有权顺延设计费支付时间，顺延时间不超过六个月。

第七条  双方责任

6.1  发包人责任：

6.1.1  发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2  发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3  发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4  发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2  设计人责任：

6.2.1  设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2  设计人采用的主要技术标准是：  国家现行规范标准

6.2.3  设计合理使用年限为       50        年。

6.2.4  设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5  设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，一年内项目开始施工，负责向发包人及施工图设计单位和施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第八条  违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际完成工作量，支付相应设计费用。（不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。）

7.2  发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3  设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

7.4  合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第九条  其他

8.1  发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2  设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3  本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4  发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5  发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 二种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。

8.8  本合同一式  捌 份，发包人  肆  份，设计人 肆   份。

8.9  本合同经双方签章后生效。

8.10  本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.11  其它约定事项：

发包人名称：                          设计人名称：

（盖章）                              （盖章）

| 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： | 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： |
| --- | --- |

- 投标文件格式

东岩山公园北侧宫保尚书祠旁地质灾害防治工程设计

投 标 文 件

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （姓名）

编制日期：        年    月    日

投标文件目录

1、投标承诺函

2、企业及人员的相关证书、证件

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1、投 标 承 诺 函

致：   {招标人名称}

1、根据招标编号为   {招标编号}  的   {招标项目名称}    招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术标准与规范、招标内容与要求等相关资料及其他有关文件后，我方愿以本工程设计费用=岩土工程设计收费基准价×   %。作为中标价，并按上述招标文件要求承包上述设计任务及相关服务等后续服务工作。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件要求“招标人不得存在情形之一”规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、一旦我方中标，我方保证在合同签订后按招标文件要求完成设计任务，设计总周期为：30日历天。

5、一旦我方中标，我方将派  （设计负责人姓名)  为本工程的设计负责人，证书号码为：            。

6、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保金。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：       年        月       日

2、企业及人员的相关证书、证件

（相关证书、证件应直接在投标文件中体现，未体现的按废标处理。）

须附上证书：

1)有效的企业营业执照副本。

2)有效的企业资质证书副本。

3) 设计项目负责人的资格证书。

4）投标人认为需要提供的其他补充材料。

以上1）- 4）项的相关证书、证件（应直接在投标文件中体现，未体现的按废标处理。）

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1)法定代表人资格证明书

投标人名称：

地    址：

姓名：         身份证号码：

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

上述格式用于投标人法定代表人参加开标时使用。

2)法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

委托代理人身份证号码：

年     月    日

上述格式用于投标人委托代理人参加开标时使用